SmartDiagram PPT 模块阶段工作汇报

一句话结论：已解决卡顿、上传限制和页数不准；下一阶段补齐图片、内容保真和真实检索。

01｜本阶段做了什么

| 生成卡顿 SSE 合并、预览节流、缩略图缓存、请求防重入 | 上传限制 前端/后端/Nginx/Docker 统一配置 | 页数不准 精确页数约束、自动重试、残缺结果拒绝 | 运行稳定性 请求超时、错误保留、状态刷新去重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成期间操作更流畅 | 15 MiB → 50 MiB | 要求 12 页必须返回 12 页 | 减少卡死和状态错乱 |

02｜验证结果

| 37 项测试 全部通过 | 类型检查 通过 | 生产构建 通过 | 交付状态 本地完成，待提交/部署 |
| --- | --- | --- | --- |

03｜还缺什么

| 图片不能自动入稿 缺少图片资产 → PPT 的完整链路 | 长文可能偏离原文 缺少结构识别和章节覆盖校验 | 真实联网检索未启用 数据和来源仍需人工核验 |
| --- | --- | --- |

04｜下一步

| P0｜回归交付 验证 50 MiB 上传、12 页生成和卡顿场景；整理提交 | P1｜内容可信 增加原文结构识别、章节覆盖校验和来源追溯 | P1｜素材能力 实现图片自动入稿；接入真实检索与引用 |
| --- | --- | --- |

汇报口径：本阶段先把“能稳定生成”做好；下一阶段升级到“内容可信、图片可用”。